上田しいのみ会様 ホームページ修正

制作指示書

2026/10/09

伊藤

概要

2026年10月7日の先方打合せ（理事長・中澤様・ガモ様）で依頼を受けた、現行ホームページの修正内容をまとめる。

作業は先方からの素材が届いたものから順に着手する。素材待ちのものは、受領までレイアウト・構成の準備を進めておく。

| No. | 作業 | 必要な素材 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 広報誌 90〜92号の追加と号数表記の変更 | 広報誌PDF（先方） | 素材待ち |
| 2 | 料金表（特養・ショートステイ）の作成と掲載 | 料金の元データ（先方） | 素材待ち |
| 3 | 新ページ「短期生活介護センター」の追加 | 職員体制等（特養ページを流用） | 見積り提出後に着手 |
| 4 | 既存掲載内容の訂正 | 訂正箇所一覧（先方） | 素材待ち |

作業内容

広報誌 90〜92号の追加

- 広報誌の専用欄に、第90号・第91号・第92号を追加する。現在の最新は第89号。

- 各号はクリックで PDF が開く形にする（既存の号と同じ作り）。

- 号数の表示から年を外し、「第○号」だけにする。既存の号（「2025年 89号」など）も合わせて直す。

- 並び順は既存に合わせる（新しい号が上）。

※PDF は理事長から中澤様経由で受け取る予定。第93号は制作中の可能性があり、届いたら同様に追加する。

料金表の作成と掲載

- 特養とショートステイ（短期入所生活介護）の料金表を、それぞれ作成して掲載する。

- 表の近くに「2026年6月現在」と時点を明記する。料金は制度改定で細かく変わるため、毎月の更新はしない方針。

- 旧サイトの料金表は画像しか残っていないため、先方から届く元データ（Word・Excel 等）を見て作り直す。体裁は旧版と同じでなくてよく、金額と利用例が分かればよい。

- ショートステイ版は、◆印の付いた文言を特養と同じにし、特養版にある一部の行（3行）は不要。詳細は中澤様からの連絡に従う。

- 作り直しやすいよう、画像ではなく HTML の表、または編集できる元データから作った PDF で掲載する。

※旧サイト（前制作会社 J-FACTORY のサーバー）に料金表の元データが残っていないかも並行して確認する。

新ページ「短期生活介護センター」の追加

特養と短期入所（ショートステイ）は、同じ施設・同じ職員で運営しているが、制度上は別事業である。一般の利用者に分かりやすくするため、短期入所を独立したページとして見せる。

- 事業所の区分に「短期生活介護センター」を1つ追加し、新規ページを作る。

- 中身は特養ページの職員体制（相談員などの人数）などを流用し、短期入所の事業として掲載する。

- 介護度によって「ショートステイ」と「介護予防ショートステイ」の2種類があることが分かるようにする。

- 着手前に見積りを作り、真田様に報告する。全体の構成は変わらない想定のため、大きな費用にはならない見込み。

既存掲載内容の訂正

- 中澤様から訂正箇所がまとめて届くので、届いた内容のとおりに直す。

確認が必要な点

以下は打合せで結論が出ていない、または発言が食い違っていた点。作業前に先方に確認する。

| 項目 | 内容 | 確認先 |
| --- | --- | --- |
| 新ページの名称 | 「短期生活介護センター」で確定してよいか。正式な事業名は「短期入所生活介護」 | 中澤様 |
| 新ページの料金表 | 新ページに料金表を載せるか。「不要」という発言と「載せる」という発言の両方があった | 中澤様 |
| 掲載場所 | 広報誌・料金表を入れる場所でよいか（先方内で真田様に確認してもらう） | 中澤様・真田様 |
| 更新の担当 | 広報誌 PDF のアップを当社で行うか、先方担当者に手順を伝えて任せるか | 中澤様 |

今回の対象外（別途進行）

川西地域包括支援センターの旧サイト復元は、10月15日（木）10時からのガモ様との打合せで要件をまとめ、概算費用とあわせて真田様に報告してから進める。現行サイトへの統合か別サイトかも、その打合せで決める。本指示書の作業には含めない。

以上